PRÁCTICA DE TORNEOS DE TENIS. REUNIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO. 21-09-2024

# Tablas con resumen de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| Participantes | |
| Líder | Alfonso |
| Facilitador | Luis |
| Notario | Álvaro |
| Controlador | Rodrigo |
| Observador | Alejandro |

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar: | Online |
| Fecha: | 21-09-2024 |
| Hora inicio (aprox): | 12:00 |
| Hora fin (aprox): | 13:20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora inicio -- fin (aprox) | Punto(s) del día | Participantes | Resultado esperado |
| 12:00 – 12:10 | Componentes y roles | Todos | Definir los roles para todos los miembros del grupo correctamente |
| 12:10 – 12:25 | Entorno de desarrollo | Todos | Definir el entorno de desarrollo (lenguaje, IDE, etc.) para la aplicación |
| 12:25 – 12:50 | Estándares | Todos | Definir los estándares para el desarrollo del proyecto |
| 12:50 – 13:10 | Ciclo de vida | Todos | Definir el ciclo de vida a seguir para todo el proyecto |
| 13:10 – 13:15 | Reuniones | Todos | Definir horario y día para las reuniones de seguimiento |
| 13:15 – 13:20 | Objetivos semana siguiente | Todos | Definir los objetivos que tenemos que haber cumplido para la siguiente reunión |

# Acta detallado

# Participantes

En la reunión de hoy día 21-09-2024 han participado:

* García-Caro Bartolomé, Álvaro
* Pérez López, Luis
* Marín Mite, Alfonso
* Menéndez Trejo, Rodrigo
* Becerra Tapia, Alejandro

La reunión se celebra Online el sábado 21-09-2024 a las 12:00 con arreglo al siguiente Orden del Día:

1. **Definir componente y roles para el desarrollo del proyecto**

Se han definido correctamente por consenso los roles para todos los miembros del proyecto:

* Líder: Alfonso
* Responsable de desarrollo: Luis
* Responsable de gestión del proyecto: Álvaro
* Responsable de soporte: Rodrigo
* Responsable de calidad: Alejandro

1. **Entorno de desarrollo**

Se ha definido correctamente por consenso el entorno de desarrollo, junto con el lenguaje de programación y demás, para el desarrollo del proyecto:

* IDE: Visual Studio Code y Android Studio (¿?)
* Lenguaje de programación: Flutter

1. **Estándares**

Se ha definido correctamente por consenso todos los estándares que vamos a cumplir durante el desarrollo.

1. **Ciclo de vida**

Se ha definido correctamente por consenso el ciclo de vida a seguir para el proyecto:

* Ciclo de vida a seguir: incremental

1. **Reuniones**

Se ha definido correctamente por consenso la hora y día de la semana para realizar (en principio siempre Online) las reuniones para el seguimiento del proyecto:

* Sábado a las 12 (?) normalmente, los viernes se harán si pueden todos los miembros

1. **Objetivos semana siguiente**

Se han definido correctamente por consenso los objetivos que debemos de cumplir para la semana que viene todos los miembros del grupo antes de la reunión de la semana siguiente:

1. Hacer DAN
2. Hacer lista de requisitos
3. Hacer DBN
4. Tener instalado FLUTTER, VSC y Android Studio (ver el vídeo que mandó Alfonso de ayuda)